## Slide 1
Level3
Level2
Level 1
싱크로나이즈드 경기 관리 시스템
1
도입
2
정련
3
구축
4
전이
1.1
계획
1.2
분석
1.1.2
프로젝트
관리계획서
1.1.1
비즈니스
모델링Ⅰ
1.2.1
비즈니스
모델링Ⅱ
1.2.2
요구사항
분석
1.2.3
제약
조건
파악
2.1
분석
2.4
시험
2.3
구현
2.2
설계
2.1.1
오구사항정의서
2.1.2
유스케이스
모델링Ⅰ
3.1
분석
3.4
시험
3.3
구현
3.2
설계
4.1
시험
4.2
인도
2.2.1
사용자인터페이스
2.4.1
시험
계획서Ⅰ
2.3.1
구현계획서 Ⅰ
4.2.1
데이터베이스 구축 및
설계
1.2.4
기능/비기능
도출
2.4.2
시험설계
기술서Ⅰ
2.4.3
시험Ⅰ
2.4.4
시험결과
보고서Ⅰ
2.4.5시험 한계 및 문제점도출Ⅰ
2.4.6시험문제점수정Ⅰ
3.4.1
시험
계획서 Ⅱ
3.4.2
시험설계
기술서 Ⅱ
3.4.3
시험 Ⅱ
3.4.4
시험결과
보고서 Ⅱ
3.4.5시험 한계 및 문제점도출 Ⅱ
3.4..6문제점수정Ⅱ
4.4.1
시험
계획서Ⅲ
4.4.2
시험설계
기술서 Ⅲ
4.4.3
시험 Ⅲ
4.4.4
시험결과
보고서Ⅰ
4.4.5시험 한계 및 문제점도출 Ⅲ
4.4.6문제점수정 Ⅲ
4.2.2
설치 및 교육
4.2.3
유지보수계획서
2.3.2
구현 Ⅰ
2.3.3
구현
결과
보고서 Ⅰ
2.3.4
구현
문제점도출 Ⅰ
2.3.5
구현문제점수정Ⅰ
3.3.1
구현계획서 Ⅰ
3.3.2
구현 Ⅰ
3.3.3
구현
결과
보고서 Ⅰ
3.3.4
구현
문제점도출 Ⅰ
3.3.5
구현문제점수정Ⅰ
2.1.3
사용자인터페이스 Ⅰ
2.1.4
요구사항명세서 Ⅰ
2.1.5
분석한계및
문제점도출 Ⅰ
2.1.6
분석문제점수정 Ⅰ
2,2,2
시퀀스다이어그램
Ⅰ
2,2,3
클래스다이어그램
Ⅰ
2,2,4
설계명세서 Ⅰ
2,3.5
설계한계및문제점도출Ⅰ
2,2,6
설계수정
Ⅰ
3.1.1
오구사항정의서
3.1.2
유스케이스
모델링 Ⅱ
3.1.3
사용자인터페이스 Ⅲ
3.1.4
요구사항명세서 Ⅱ
3.1.5
분석한계및
문제점도출 Ⅱ
3.1.6
분석문제점수정 Ⅱ
3.2.1
사용자인터페이스
Ⅳ
3,2,2
시퀀스다이어그램
Ⅱ
3,2,3
클래스다이어그램
Ⅱ
3,2,4
설계명세서 Ⅱ
3,3.5
설계한계및문제점도출 Ⅱ
3,2,6
설계수정
Ⅱ