## Slide 1
Level3
Level2
Level 1
싱크로나이즈드 경기 관리 시스템
1
도입
2
정련
3
구축
4
전이
1.1
계획
1.2
분석
1.1.2
프로젝트
관리계획서
1.1.1
비즈니스
모델링Ⅰ
1.2.1
비즈니스
모델링Ⅱ
1.2.2
요구사항
분석
1.2.3
제약
조건
파악
2.1
분석
2.4
시험
2.3
구현
2.2
설계
2.1.1
요구사항정의서 Ⅰ
2.1.2
유스케이스
모델링Ⅰ
3.1
분석
3.4
시험
3.3
구현
3.2
설계
4.1
시험
4.2
인도
2.2.1
사용자인터페이스
2.4.1
시험
계획서Ⅰ
2.3.1
구현계획서 Ⅰ
4.2.1
데이터베이스 구축 및
설계
1.2.4
기능/비기능
도출
2.4.2
시험설계
기술서Ⅰ
2.4.3
시험Ⅰ
2.4.4
시험결과
보고서Ⅰ
2.4.5시험 한계 및 문제점도출Ⅰ
2.4.6시험문제점수정Ⅰ
3.4.1
시험
계획서 Ⅱ
3.4.2
시험설계
기술서 Ⅱ
3.4.3
시험 Ⅱ
3.4.4
시험결과
보고서 Ⅱ
3.4.5시험 한계 및 문제점도출 Ⅱ
3.4.6문제점수정Ⅱ
4.1.1
시험
계획서Ⅲ
4.1.2
시험설계
기술서 Ⅲ
4.1.3
시험 Ⅲ
4.1.4
시험결과
보고서Ⅰ
4.1.5시험 한계 및 문제점도출 Ⅲ
4.1.6문제점수정 Ⅲ
4.2.2
설치 및 교육
4.2.3
유지보수계획서
2.3.2
구현 Ⅰ
2.3.3
구현
결과
보고서 Ⅰ
2.3.4
구현
문제점도출 Ⅰ
2.3.5
구현문제점수정Ⅰ
3.3.1
구현계획서 Ⅱ
3.3.2
구현 Ⅱ
3.3.3
구현
결과
보고서 Ⅱ
3.3.4
구현
문제점도출 Ⅱ
3.3.5
구현문제점수정 Ⅱ
2.1.3
사용자인터페이스 Ⅰ
2.1.4
요구사항명세서 Ⅰ
2.1.5
분석한계및
문제점도출 Ⅰ
2.1.6
분석문제점수정 Ⅰ
2,2,2
시퀀스다이어그램
Ⅰ
2,2.3
클래스다이어그램
Ⅰ
2,2.4
설계명세서 Ⅰ
2,3.5
설계한계및문제점도출Ⅰ
2,2,6
설계수정
Ⅰ
3.1.1
요구사항정의서
3.1.2
유스케이스
모델링 Ⅱ
3.1.3
사용자인터페이스 Ⅲ
3.1.4
요구사항명세서 Ⅱ
3.1.5
분석한계및
문제점도출 Ⅱ
3.1.6
분석문제점수정 Ⅱ
3.2.1
사용자인터페이스
Ⅳ
3,2.2
시퀀스다이어그램
Ⅱ
3,2.3
클래스다이어그램
Ⅱ
3,2.4
설계명세서 Ⅱ
3,2.5
설계한계및문제점도출 Ⅱ
3,2.6
설계수정
Ⅱ
2.5
관리
3.5
관리
2.5.1
형상
품질
관리
계획서Ⅰ
2.5.1
형상
품질
관리
계획서 Ⅱ